# Instalace a správa sítí

## Zakládací listina projektu

Důvod založení této společnosti je pokrytí určité části v trhu. Naše společnost se bude zabývat instalací a správou počítačových sítí.

Zaměříme se na střední a menší firmy, které nemají dostateční kapitál pro vlastnění vlastních IT odborníků. Servery poběží jak na Linuxu tak i na Windows Serverech. Do budoucna počítáme na rozšíření firmy o oddělení, které se bude zaměřovat na databázové systémy. Zákazníky si budeme získávat a udržovat individuálním přístupem k zákazníkům.

**Vedoucí projektu:** Martin Schatz, Tomáš Dušík

Předběžný termín odevzdání projektu je dán na 13.12.2012

## Popis produktu

Prvním důvodem projektu je splnit požadavky zápočtu v předmětu Řízení projektů. Dalším důvodem založení této společnosti je pokrytí určité části v trhu. Naše společnost se bude zabývat instalací a správou počítačových sítí.

 Produktem Našeho projektu je založená společnost, která se bude zaměřovat na instalaci a správu počítačových sítí. Počítačovou síť budeme navrhovat již od strukturované kabeláže, tak i v pokročilejším stádiu firmy pro kterou budeme vytvářet. Servery na kterých poběží síť budou na Kernelu linuxu, tak od Windows Serveru. U středních firem budeme nabízet virtualizaci serveru, která do budoucna ušetří firmě peníze. Pro Naše zásadní klienty budeme nabízet nadstandardní služby např. 24 hodinový servis v celím týdnu. Zákazníky si budeme získávat a udržovat individuálním přístupem ke každému zvlášť.

 Výsledkem projektu bude funkční webové stránky společnosti. Zjištění uplatnění na trhu.

 Podvýsledky:

 The Business Model Canvas

 Wiky( popis, zpráva projektu )

 e-mail firmy

 průzkum trhu

 Feedback.

Cile projektu

 Funkční webové stránky firmy. Průzkum trhuOmezení.

 Odevzdání projektu do stanoveného datumu. Počáteční kapitál.

Podrobný rozpis prací – WBS

 Vytvoření BMC (Bussines model canva)

Vytvoření webových stránek

 Grafické rozvržení stránek

 Vložení textu

Vytvoření balíčků

 Vypsání typů balíčků

 Popsání jednotlivých balíčků( co budou obsahovat )

 Zjištění konkurence

 Ceny a nabízené služby

Řízení času

|  |
| --- |
| **Seznam milníku harmonogramu** |
| Datum | Název | Popis |
| 20.12.2012 | Odevzdání projektu | Termín do kdy má být odevzdán projekt se splněnými požadavky. |

Řízení pracovníků

 Tomáš Dušík

* Poradce v oblasti počítačových sítí a reflektor skupiny.

 Martin Schatz

* Vedoucí práce

Řízení komunikace

Komunikace pravidelně probíhá osobně každý čtvrtek. Ostatní dny jsou po domluvě přes email a ICQ.

Pracovní definice

Plán řízení kvality

 Pravidelné schůzky, kde se budou probírat další postupy v projektu

 Budeme brát v potaz komentáře zákazníků a jejich připomínky

Řízení rizik

Mala odezva od zakazniku

 Pravděpodobnost výskytu: Střední

Vliv na projekt: zásadní

Minimalizace rizika: Reklama na internetu a rozeslání emailu našim přátel

Zkusenosti v obru

 Pravděpodobnost výskytu: Nízká

Vliv na projekt: zásadní

Minimalizace rizika: Udělat si certifikáty , číst odborné články a zjišťování nových technologií v oboru

Vysoka konkurence

 Pravděpodobnost výskytu: Střední

Vliv na projekt: zásadní

Minimalizace rizika: Nabídnout služby, které nemají ostatní firmy. Individuální přístup k zákazníkům.

 Nezaujetí balíčků

 Pravděpodobnost výskytu: Nízká

Vliv na projekt: zásadní

Minimalizace rizika: Špatně nastavené balíčky a ceny.